## Slide 1
KANBAN
MÉTHODE
MAX MACHIN
Etude de cas : Entretien d’embauche avec un PDG. Mise en place d’une méthodologie Kanban.

## Slide 2
HISTOIRE & ORIGINE
DÉFINITION
PRINCIPES FONDAMENTAUX
TABLEAUX KANBAN
CONTENT
KANBAN
AVANTAGES
TERMINOLOGIE
PRATIQUES CENTRALES
AVANTAGES

## Slide 3
HISTOIRE & ORIGINE
~1940
Le but étant d’améliorer le système de production par l’apport d’éléments issus de la méthode Lean ( gestion sans gaspillage ).
Cette structure Kanban a fait passer le processus de production de Toyota d’un flux poussé ( produits introduits sur le marché ) à un système de flux tiré ( produits créés à la demande du marché ).
Joue le rôle d’un système de gestion de projet visuelle visant à harmoniser la charge de travail selon les ressources disponibles.
Taiichi Ohno ( ingénieur Toyota )
Méthode de gestion de projet
KANBAN

## Slide 4
DÉFINITION
KANBAN
Stratégie d’optimisation de flux de valeurs à travers un système de visualisation des systèmes de flux tirés. ( Pull-based System )
Tableaux virtuels composés de colonnes, représentant les diverses étapes de développement.
Chacune des cartes représentent une tâche à développer, et qui avance d’une colonne à une autre ( d’une étape à une autre ).

## Slide 5
PRINCIPES FONDAMENTAUX
Commencer par ce que vous faites actuellement.
On encourage l’amélioration des processus déjà existants.
Respectez le processus actuel, les rôles, les responsabilités et les titres. Le but est d’éliminer la crainte du changement, pour faciliter ceux à venir.
Accepter d’appliquer des changements progressifs et évolutifs. On privilégie l’amélioration du système en place par des changements progressifs.
Encourager les actes de leadership à tous les niveaux. Dans l’idée d’une amélioration continue, la méthode Kanban admet que le changement peut venir de partout, et pas seulement selon une logique descendante (top down)
KANBAN

## Slide 6
PRATIQUES CENTRALES
KANBAN
VISUALER LE TRAVAIL
LIMITER LE WIP
GÉRER LE FLUX
Afin de mieux comprendre le fonctionnement des dispositifs en place.
En se reposant sur le principe de livraison rapide, impliquant un déplacement rapide des tâches d’une colonne à une autre.
Il est essentiel de suivre, mesurer et consigner le déroulement du travail à travers chaque étape. Le but est de connaître la vitesse et la fluidité du travail.

## Slide 7
PRATIQUES CENTRALES
KANBAN
NORMES DE PROCESSUS EXPLICIT
IDENTIFICATION DES AXES D’AMÉLIORATION
Afin de s’assurer que l’équipe comprenne le travail réalisé et les améliorations futures
La méthode Kanban repose sur une notion fondamentale, à savoir la recherche d’une amélioration constante.

## Slide 8
COMPOSANTS PRINCIPAUX
TABLEAUX
SIGNAUX VISUELS
COLONNES
sont les cartes visuelles (post-its, tickets ou autre) utilisés par les équipes Kanban pour noter les projets et tâches. Chaque carte peut intégrer une user story.
est une caractéristique du tableau Kanban. Chaque colonne représente une activité spécifique, qui forment ensemble un “workflow”.
Les cartes suivent le workflow jusqu’à leur achèvement.

## Slide 9
COMPOSANTS PRINCIPAUX
TABLEAUX
LIMITE DE TRAVAIL EN COURS (WIP)
POINT D’ENGAGEMENT
sont des limites plafonnant le nombre de cartes pouvant se trouver dans une même colonne. Ces limites permettent de relever les goulots d’étranglement du workflow et d’optimiser le flux.
“Endroit” où les clients et les membres de l'équipe proposent des idées pour les projets .
Le point d'engagement correspond au moment où une idée est reprise par l'équipe et où le travail sur le projet démarre.

## Slide 10
COMPOSANTS PRINCIPAUX
TABLEAUX
POINT DE LIVRAISON
Le temps écoulé entre les deux points s'appelle le délai d'exécution.
Il correspond à la fin du workflow d’une équipe, souvent au point durant lequel le produit est livré au client.

## Slide 11
TERMINOLOGIE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
KANBAN
DURÉE DE CYCLE
Elle débute au moment où une nouvelle tâche arrive au niveau du flux de travail et est attribuée à quelqu’un.
DÉLAI DE PRODUCTION
Débute au moment où la tâche est demandée, jusqu’à sa sortie du processus.
RENDEMENT
Indicateur clé de la productivité de l’équipe. Il s’agit du nombre de tâches terminées ou sortant de processus, selon un temps donné.
CADENCES KANBAN
Réunions régulières qui stimulent les changements évolutifs et la livraison de services adaptés aux besoins du client.

## Slide 12
AVANTAGES
KANBAN
SIMPLICITÉ, RAPIDITÉ
COMMUNICATION / TRANSPARENCE
Avant tout, il faut mettre en avant la possibilité d’implémenter cette méthodologie simplement.
Toutes les personnes concernées ont une visibilité sur les tâches en cours, celles réalisées et leurs responsables.
PRODUCTIVITÉ, PRIORISATION
EVITER LA SATURATION
Permet d’avoir une estimation plus réaliste du temps d’achèvement d’un projet.
De la charge de travail en visualisant le nombre de tâches à chaque étape.

## Slide 13
AVANTAGES
KANBAN
RÉDUIT LE STRESS DES ÉQUIPES
AUGMENTE LES PERFORMANCES
En évitant la saturation et la surcharge de travail.
Elle offre également une vision claire des tâches et des priorités.
en permettant de savoir quelle tâche pourrait correspondre le mieux au développeur, sans dépendre de nouvelles indications.
MEILLEURE QUALITÉ, MEILLEUR FLUX
EVITER LES RETARDS, L’OUBLI
Du processus en forçant l’achèvement d’une tâche avant qu’une autre puisse être lancée.